Tabla 7 y 8 - Sprint 1

Universidad del Cauca | Informática para Telecomunicaciones

7. Product Backlog

| Backlog ID | Requirement ID | Task | Responsable | Esfuerzo | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | FR-01 | Registro del router | Brayan Mosquera | 3 h | Sprint 1 | Pendiente |
| PB-02 | FR-01 | Registro en el controlador | Jhonatan Gurrute | 3 h | Sprint 1 | Pendiente |
| PB-03 | FR-02 | Formato JSON de vecinos | Fabian Pineda | 2 h | Sprint 1 | Pendiente |
| PB-04 | FR-02 | Envío de vecinos al controlador | Brayan Mosquera | 3 h | Sprint 1 | Pendiente |

# 8. Sprint Planning Template

| Field | Description |
| --- | --- |
| Sprint number | print 1 |
| Sprint goal | Implementar la comunicación básica entre routers y el controlador, permitiendo registrar nodos y vecinos en la red. |
| Start date | 27/04/2026 |
| End date | 03/05/2026 |
| Team members | Brayan Mosquera, Jhonatan Gurrute, Fabian Pineda |

| Task ID | Req ID | Descripción | Responsable | Tiempo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | FR-01 | Implementar mensaje de registro | Brayan Mosquera | 2 h | Pendiente |
| T-02 | FR-01 | Registrar routers en el controlador | Jhonatan Gurrute | 2 h | Pendiente |
| T-03 | FR-02 | Definir estructura JSON vecinos | Fabian Pineda | 3 h | Pendiente |
| T-04 | FR-02 | Enviar vecinos al controlador | Brayan Mosquera | 2 h | Pendiente |
| T-05 | FR-03 | Guardar topología básica | Jhonatan Gurrute | 2 h | Pendiente |